“氟化工项目”

防腐保温工程结算审核

招 标 文 件

招标人：福建三农新材料有限责任公司

联系人：郑先生

电话：18659850358

邮箱：511535880@qq.com

地址：三明市梅列区工商联大厦9F

三元区莘口镇黄砂村工业园区三农设备部

招标文件目录

一、项目基本情况

二、邀标内容

三、竞标要求

四、投标报价须知

五、评标

六、造价审核要求

七、合同主要条款

- 投标单位应仔细检查招标文件是否齐全，并认真、全面阅读，充分理解招标文件的全部内容。

- 凡参加投标者，均须对招标文件承担保密责任，否则将承担一切由此产生的法律责任。

- 投标方不得转让标书或以挂靠的形式参加投标。

- 本招标文件由福建三农新材料有限责任公司负责解释。

| 序 号 | 招标工作内容 | 时间安排 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发放招标文件 | 2019年 3 月 26 日 |
| 2 | 勘察现场 | 由各投标方自行勘察 |
| 3 | 第一次投标截止 | 2019年 4 月 10 日 |
| 4 | 开标 | 2019年 4 月 11日 |
| 5 | 约谈 | 2019年 4 月12 日 |
| 6 | 第二次投标截止 | 2019年 4 月 15 日 |
| 7 | 评标、定标 | 2019年 4 月 16日 |

氟化工防腐保温

造价结算审核邀标函

- 项目基本情况

- 工程名称：

防腐保温工程

（施工合同名称：《防腐保温施工合同》九峰2014-2017年度、2017-2020年度共两个合同）

2、工程地点：三明市三元区莘口镇黄砂工业园三农厂内

3、工程概况：

九峰公司承接的2014-2017/2017-2020年度防腐保温工程，工程量按审查后的施工图及发包人现场验收的实际数量计算，主要套用《全国统一安装工程消耗量定额》（2012版）；2014-2017的合同工程类别划分按 三 类计取相关费率。2014-2017年度结算送审造价预估为130万,2017-2020按往年经验预估为100万，以实际送审为准，以上预估预计不构成造价咨询投标的实际承诺。

二、邀标内容：

- 工程结算审核范围：

氟化工工厂防腐保温工程的结算审核。

- 时限：

生产期间防腐保温工程，建设单位提交的完整相关结算资料后30个日历天内完成审核,并出初审报告。

- 竞标要求

- 竞标人具有独立法人资格，具有建设部工程造价乙级资质证书。

- 要求提供近三年安装工程业绩3个。以及从优配备认真、负责的造价专职造价人员。提供专业造价工程师或造价员审核安排名单，在造价人员备注栏中列举曾担任安装项目业绩，作为评标重要依据之一。并且我司有权对配置的造价人员作出调整。

- 指定负责人，全程予以咨询、管理协调、核对、联系服务。

- 能够组织力量应我方要求及时配合审核工作。

- 竞标截止时间：2019年 4 月 10 日 17：00 时整。

竞标文件递交地址：三明市梅列区工商联大厦9F督察部

电话： 13666997258

邮箱：421975450@qq.com

联系人：  王女士

6、竞标文件组成（见投标文件标准格式）：

（1）、封面；

（2）、投标函；

（3）、法人代表授权书；

（4）、单位营业执照、资质证明等（提供复印件盖章）；

（5）、近三年安装工程业绩表；

（6）、拟派项目负责人及审核人员名单；

以上文件均需加盖竞标单位公章，且需用档案袋密封并加盖公章；竞标单位应对提供的相关材料真实性负责。（仅需提供正本一份）

7、竞标报价要求：

由竞标单位根据工程情况，综合考虑进行报价。

四、投标报价须知：

投标人应按招标人提供的招标文件，结合自身能力及市场行情自行报价。

特别提醒：本次招标为工业项目生产期间防腐保温工程安装或检修，投标单位务必详细认真了解工程情况和现场勘查以及合同情况、送审资料等情况，并和甲方经办人员充分沟通和了解后报价。为了造价咨询合同签订后能顺利履约，中标单位需缴纳履约保证金1000元。

五、评标

（1）、资格审查及对投标单位的要求

资格审查主要是对投标申请人是否具备法律资格条件、是否被依法禁止投标等情况进行审查，因此要求投标申请人必须具备以下合格条件：

A、投标单位必须具有独立法人资格；

B、投标单位应经年检合格的具有建设部工程造价乙级资质证书；

C、投标单位应提供近三年安装工程业绩，并且无违规、无违纪行为。

（2）、招标小组将对所有投标申请人所递交的资格审查文件根据本文件上述规定进行合格性审查，通过资格合格性审查的投标人将进入下一轮的商务评审。

（3）、投标人应自负其责的从招标人处获取编制投标报价等所需的一切资料，并自行勘察现场。投标人的投标报价被认为是在充分了解本工程的一切情况及承担的风险、义务和责任的前提下所做出的报价承诺。

（4）、投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。

（5）、中标人不得将工程审核任务转包给其他单位或个人，否则将承担违约责任。招标人有权终止合同并追回所付款项，由中标人赔偿一切损失。

（6）、商务评标

①、招标小组对通过资格合格性审查的投标单位所递交的投标商务文件进行响应性的评标。

②、评标过程的保密：

中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向招标小组成员或其他有关人员索问评标过程的具体情况和材料。

③、投标人务必选择具有相关工程经验和业务能力强的审核人员参与投标，审核人

员必须参加评标过程中的洽谈，审核人员的洽谈和同类工程业绩，将作为评标

的重要依据；投标人中标后，不得随意更换审核人员；随意更换审核人员将视

为违约行为。

（7）、评标程序：

①、评委会对资格标进行评审，确定合格投标人；

②、评委会对商务标进行评审，确定中标候选人；

③、招标人不承诺最低价格为中标人，中标人的投标价格也可能不作为签订合同的价格，投标价格要经招标人审核，再经甲乙双方磋商后确定合同价格。

六、造价审核要求

1、初审报告经建设单位审核通过后，再根据建设单位的要求安排与施工单位核对完成审核结算报告，若在核对过程中有增减的工程量及价格需编写核增（减）原因说明。

2、服务：恪守行业公约，严格保守机密，维护委托单位的正当权益，求实公正、优质高效，在咨询工作中坚持科学性、公正性和严肃性。

3、中标人应指定项目负责人及审核人员与我司认识，应到施工现场熟悉情况，并能按招标人提出的条件进行结算审核，提供全程予以咨询、核对、联系等服务。

七、合同主要条款

（一） 咨询费及支付方式

1、计价方法（含税）：送审工程造价为基数×   ‰+核减造价为基数×   %（   %）（说明：核减率在15%以内的部分[含15%]核减造价*    %+核减率超过15%以外的部分核减造价*    %）

2、乙方在提交初审成果并经甲方复核修正，正式出初审报告经甲方确认之日起10个工作日内，甲方按送审工程造价×  ‰*50%支付服务酬金给乙方；

3、乙方完成核对工作，且经甲方复核的无争议部分修正到位，经甲方确认之日起10个工作日内，甲方按送审工程造价×  ‰*50%支付服务酬金给乙方；

4、待三方（甲方、乙方、施工单位）正式结算审核定案且乙方提交终审成果后，服务酬金余款按合同计价方法结算并经甲方审核确认后10个工作日内一次性付清。

5、双方同意用 银行转帐 支付酬金，每次请款乙方均需开具等额税务发票。否则甲方可延期付款。

（二）违约责任

1、由于乙方原因造成甲方经济损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失。

2、乙方无正当理由未能按约定的时间内提交初审咨询成果，每延误一天向甲方支付

违约金￥1000元，累计计算，甲方有权从服务酬金中扣除。

3、甲方要求进行三方核对的，乙方无故拖延时间达到二次以上者，乙方每拖延一次，

向甲方支付违约金￥1000元。

4、中标人提交终审报告前的过程稿，经建设单位审核后交由乙方修改，乙方若不配

合修改或修改不到位应付了事，甲方有权扣除该项目审核费的10%。

5、乙方提交完终审报告后，经甲方复核后项目造价误差在3%之外（不含3%）的，

甲方有权扣除该项目审核费的30%作为违约金。

6、乙方提交初审成果经甲方复核发现审核粗糙，敷衍了事的，甲方有权要求乙方重

审整改或换人审查直至符合要求。不符合审核或整改要求的，乙方应向甲方支付

违约金1000元/次。相应的审核期限不予顺延，期限延误按本条第2点约定计取

违约金。此类现象严重的，甲方有权解除合同，乙方还应承担因时间延误而应支

付的逾期违约金，以及对甲方造成的全部损失。

7、乙方针对甲方复核的意见要修改的，与施工方核对经甲方确认要修改的，乙方均

应及时（一般3~5天）完成调整修正。甲方若发现乙方对调整修正敷衍了事（未

及时认真修正的且达不到甲方复核意见或委托人确认的要求的）每次支付处违约

1000元。

8、乙方的审核人员必须按甲方的要求及时做好核对备忘录，核对过程中当天核对的

增（减）情况需当天向甲方项目代表汇报及交流确认，未认真及时编写核增（减）

备忘录的，乙方支付1000元/天的违约金给委托人。

9、乙方审核及核对工作未做到有理有据的，发现一项乙方支付1000元/项的违约金

给甲方。

10、乙方核对后的计算稿未做到审改有序、清晰明了，未做好核对后的分项汇总及小

计工作的，乙方支付1000元的违约金给甲方。

11、承诺合同履行期限咨询人不得与施工单位串通、行贿、索贿，若有每发现一次，

乙方应支付违约金20000元/次给甲方，同时甲方有权决定是否继续履行合同或无

条件解除合同。乙方尊重甲方的选择，因此造成乙方的经济损失，由乙方自行承

担。

投标文件格式

“氟化工防腐保温工程”

结算审核

投 标 文 件

投标单位：                                          （盖章）

法定代表人或

其委托代理人：                                      （签章）

日期：       年   月   日

目  录

1、投标函；

2、授权委托书；

3、单位营业执照、资质证明等；

4、近三年安装工程业绩表；

5、拟派项目负责人及审核人员名单，审核人员的同类项目业绩介绍。

- 投  标  函

致：福建三农新材料有限责任公司

- 根据已收到福建三农新材料有限责任公司的“三农氟化工防腐保温工程”结算审核的招标文件，我单位考察现场及研究上述工程招标文件及其它有关文件后，我方愿以送审工程造价为基数×   ‰+核减造价为基数×   %（   %）（说明：核减率在15%以内的部分[含15%]核减造价*    %+核减率超过15%以外的部分核减造价*    %）的计价方法（含税）承包防腐保温工程的审核工作。

2．一旦我方中标，我方保证按投标须知前附表中规定的时限  日历天内完成本工程的审核工作。

3、一旦我方中标，我方将派出        （负责人姓名）作为本工程的负责人。

4．我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受此约束。本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标单位（盖章）：

法定代表人或其

委托代理人：（签章）：

日  期：         年      月      日

地  址：

电  话：

传  真：

2．授权委托书

本授权委托书声明，我            （法定代表人姓名）系

(投标单位名称)的法定代表人，现授权委托我司             (姓名)为我单位代理人，该代理人有权在参加“三农氟化工防腐保温工程”结算审核工程的投标活动中，以我单位的名义签署报价书、与签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。

代理人无转委托权。特此委托。

授权委托人情况:

姓名：        ；性别：       ；年龄：          ；职务：        ；

身份证号码：                                          ；

联系电话：                                            ；

投标单位：(盖章)

法定代表人：(签章)

被授权的代理人：(签字)

日期：      年      月      日

3、拟派人员项目业绩介绍表

| 序号 | 姓名 | 手机 | 项目业绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项目名称 | 专业 | 造价 |  |
| 1 |  |  | 项目1 |  |  |  |
|  |  |  | 项目2 |  |  |  |
|  |  |  | ...... |  |  |  |
| 2 |  |  | 项目1 |  |  |  |
|  |  |  | 项目2 |  |  |  |
|  |  |  | ...... |  |  |  |
| 以下根据拟派人员数量添加 |